## Slide 1: Planification des événements liés à la création de G Y M

## Slide 2: Evolution des coûts Générale
Avril 2025
Lancement de la création du site - Application
40 - 50 000 €
décembre 2025
Frais Légaux et administratifs
1500 - 5000 €
Février 2026
Ouverture du site
Février 2026
Marketing
5000 - 30 000 €
20XX
Support Client et Gestion des Utilisateurs Estimation
2000 - 10 000 €

## Slide 3: Evolution des tâches Générales
Avril 2025
Lancement de la création du site Application
Trouver l’entreprise
Suivie de l’évolution
décembre 2025
Frais Légaux et administratifs
Choisir un cabinet d’expert comptable
Avocat d’affaire ?
Février 2026
Ouverture du site
Test
Etre vigilant aux retours
Février 2026
Marketing
Recrutement de commerciaux
20XX
Support Client et Gestion des Utilisateurs Estimation
2000 - 10 000 €
20XX
Support Client et Gestion des Utilisateurs Estimation
2000 - 10 000 €

## Slide 4: GYM CANVA
0 à 2 mois
Développement de la plateforme GetYourMentor
Création du site web avec un focus sur l’expérience utilisateur et la fluidité des réservation
4 à 6 mois
Test et corrections
Bêta-test avec un panel de coachs et de clubs pour optimiser la plateforme avant le lancement officiel avant le lancement officiel
2 à 4 mois
Mise en place des outils de paiement
système sécurisé de gestion des transaction

## Slide 5: GYM CANVA
6 à 8 mois
Campagne de marketing digital
publicités ciblées sur les réseaux sociaux, référencement SEO, partenariats avec influenceurs et clubs sportifs
10 à 12 mois
Optimisation continue
ajustement des fonctionnalités en fonction des retours utilisateurs
8 à 10 mois
Onboarding des premiers coachs et clubs
accompagnement des utilisateurs pour garantir une adoption rapide